TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ NHÀ TRỌ
SỬ DỤNG SPRING BOOT

| Giảng viên hướng dẫn: |  |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | Hoàng Trọng Đức Phạm Minh Đức Trần Minh Đức |
| Ngành đào tạo: | Công nghệ thông tin |
| Môn học: | Khóa Luận Tốt Nghiệp |

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

1. Tóm tắt đề cương	3

2. Giới thiệu đề tài	3

3. Các hệ thống và đề tài liên quan	4

4. Mục tiêu và nội dung dự định đạt được	4

5. Phương pháp thực hiện	5

6. Phương pháp đánh giá	5

7. Kế hoạch và phân công công việc	6

8. Tài liệu tham khảo	7

9. Chữ ký xác nhận	9

1. Tóm tắt đề cương

Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ trên nền tảng web sử dụng Java Spring Boot. Các chức năng chính gồm quản lý tài khoản, phòng trọ, người thuê, hợp đồng thuê, dịch vụ sử dụng, chỉ số điện - nước, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu sửa chữa và báo cáo quản lý.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm các nghiệp vụ quản lý phổ biến tại một cơ sở nhà trọ. Hệ thống không triển khai kết nối thiết bị đo điện - nước tự động, cổng thanh toán trực tuyến hoặc quản trị chuỗi nhiều cơ sở. Sản phẩm dự kiến gồm mã nguồn Java Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện cho Admin, Chủ trọ và Người thuê, dữ liệu minh họa, tài liệu khảo sát - phân tích - thiết kế, sơ đồ BFD, DFD, đặc tả chức năng, bộ ca kiểm thử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng.

2. Giới thiệu đề tài

Đề tài hướng đến tin học hóa công tác quản lý nhà trọ, bao gồm quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, chỉ số điện - nước, hóa đơn và thanh toán. Việc quản lý dữ liệu phân tán có thể gây sai lệch khi theo dõi trạng thái phòng, thời hạn hợp đồng, công nợ và lịch sử sử dụng dịch vụ. Do đó, hệ thống được thiết kế theo hướng tập trung dữ liệu và thống nhất quy tắc xử lý nghiệp vụ.

Hệ thống gồm ba tác nhân chính: Admin, Chủ trọ và Người thuê. Admin thực hiện quản lý tài khoản, phân quyền và các cấu hình quản trị chung của hệ thống. Chủ trọ thực hiện quản lý phòng trọ, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, chỉ số điện - nước, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu sửa chữa và báo cáo cơ bản. Người thuê thực hiện đăng nhập, tra cứu thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn, lịch sử thanh toán và gửi yêu cầu sửa chữa.

Giá trị thực tiễn của đề tài nằm ở việc tập trung dữ liệu quản lý nhà trọ trên một hệ thống thống nhất. Dữ liệu về phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ và hóa đơn được liên kết nhằm hỗ trợ tra cứu, giảm thao tác ghi chép thủ công, hạn chế sai lệch trong tính toán chi phí và nâng cao khả năng theo dõi tình trạng thuê phòng.

Về mặt kỹ thuật, khóa luận thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống trên cơ sở yêu cầu chức năng, mô hình chức năng, luồng dữ liệu và mô hình dữ liệu. Phân tích chức năng sử dụng sơ đồ phân rã chức năng (BFD), sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và đặc tả chức năng; phân tích dữ liệu xác định thực thể, thuộc tính, quan hệ, ràng buộc và mô hình quan hệ logic. Hệ thống được xây dựng bằng Java Spring Boot theo kiến trúc phân lớp, sử dụng Spring MVC để xử lý yêu cầu, Spring Data JPA/Hibernate để truy cập dữ liệu, Spring Security để xác thực và phân quyền, Bean Validation để kiểm tra dữ liệu đầu vào và MySQL để lưu trữ dữ liệu quan hệ.

3. Các hệ thống và đề tài liên quan

Hoạt động khảo sát đối sánh được thực hiện đối với ba hệ thống quản lý nhà trọ gồm Rento, EasyTro và KiotViet. Nội dung khảo sát tập trung vào phạm vi chức năng, cách tổ chức các nghiệp vụ quản lý phòng, hợp đồng, điện - nước, hóa đơn, công nợ, thanh toán và mức độ hỗ trợ tương tác với người thuê.

| Hệ thống | Ưu điểm tham khảo | Hạn chế của hệ thống | Nội dung kế thừa và phát triển |
| --- | --- | --- | --- |
| Rento | Hỗ trợ quản lý phòng, hợp đồng, hóa đơn, chỉ số điện - nước và công nợ; cung cấp chức năng tính tiền, nhắc thanh toán và tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý. | Phạm vi chức năng tập trung chủ yếu vào các nghiệp vụ quản lý của chủ trọ như phòng, hợp đồng, điện - nước, hóa đơn, công nợ và thanh toán. Quy trình tương tác hai chiều với người thuê, đặc biệt đối với việc gửi, theo dõi và cập nhật trạng thái yêu cầu sửa chữa, chưa được hỗ trợ đầy đủ. | Kế thừa quy trình quản lý phòng, ghi nhận chỉ số, lập hóa đơn và theo dõi thanh toán; phát triển hệ thống trên kiến trúc Java Spring Boot phân lớp, kèm tài liệu phân tích, thiết kế và kiểm thử. |
| EasyTro | Hỗ trợ quản lý phòng, người thuê, điện - nước, hóa đơn, công nợ và hợp đồng trên nền tảng Web/Mobile; phù hợp với hoạt động quản lý nhà trọ quy mô nhỏ. | Chức năng quản lý sửa chữa chủ yếu được thể hiện ở trạng thái phòng đang sửa chữa, chưa hình thành quy trình riêng để người thuê gửi yêu cầu, theo dõi tiến độ và nhận kết quả xử lý. Chức năng phân quyền nhân sự chỉ được cung cấp ở các gói dịch vụ cao hơn. | Kế thừa cách tổ chức dữ liệu phòng, người thuê, chỉ số điện - nước và hóa đơn; bổ sung khu vực người thuê để tra cứu hợp đồng, hóa đơn, lịch sử thanh toán và gửi yêu cầu sửa chữa. |
| KiotViet - Quản lý nhà trọ | Hỗ trợ quản lý hợp đồng, chu kỳ thu tiền, chỉ số điện - nước, hóa đơn và công nợ; đồng thời cung cấp cơ chế nhắc hạn phục vụ công tác quản lý vận hành. | Phạm vi chức năng tương đối rộng, bao gồm nhiều nghiệp vụ phục vụ hoạt động lưu trú và vận hành cơ sở, trong khi nhu cầu của đề tài tập trung vào quản lý nhà trọ trong một phạm vi xác định. Quy trình để người thuê gửi và theo dõi yêu cầu sửa chữa chưa phải là chức năng trọng tâm của hệ thống. | Kế thừa cơ chế theo dõi tiền phòng, điện - nước, hợp đồng và công nợ; giới hạn phạm vi triển khai trong một cơ sở nhà trọ, với ba tác nhân Admin, Chủ trọ và Người thuê, cùng cơ sở dữ liệu tập trung có khả năng truy vết. |

Trên cơ sở kết quả khảo sát, phạm vi hệ thống được xác định theo các nghiệp vụ cốt lõi phù hợp với mục tiêu khóa luận. Hệ thống tập trung vào quan hệ dữ liệu giữa phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, hóa đơn và thanh toán; phân quyền giữa Admin, Chủ trọ và Người thuê; chức năng tra cứu thông tin và tiếp nhận yêu cầu sửa chữa; đồng thời bảo đảm tính nhất quán giữa yêu cầu, BFD/DFD, mô hình dữ liệu, cài đặt và kiểm thử.

4. Mục tiêu và nội dung dự định đạt được

4.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ trên nền tảng web bằng Java Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL, phục vụ tập trung hóa dữ liệu quản lý phòng, người thuê và các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng, dịch vụ, điện - nước, hóa đơn, thanh toán và sửa chữa; qua đó giảm thao tác thủ công, hạn chế sai lệch dữ liệu và nâng cao khả năng tra cứu, theo dõi.

4.2. Mục tiêu chi tiết

Khảo sát và mô hình hóa nghiệp vụ quản lý nhà trọ; xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tác nhân, quy tắc xử lý và phạm vi hệ thống.

Xây dựng BFD, DFD, đặc tả chức năng và mô hình dữ liệu thể hiện quan hệ giữa phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, chỉ số điện - nước, hóa đơn và thanh toán.

Thiết kế và cài đặt hệ thống theo kiến trúc phân lớp Java Spring Boot, sử dụng Spring MVC, Spring Data JPA/Hibernate, Spring Security, Bean Validation và MySQL.

Triển khai chức năng cho ba tác nhân. Admin thực hiện quản lý tài khoản, phân quyền và các cấu hình quản trị chung của hệ thống. Chủ trọ thực hiện quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, chỉ số điện - nước, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu sửa chữa và báo cáo. Người thuê thực hiện tra cứu thông tin cá nhân, phòng đang thuê, hợp đồng, hóa đơn, lịch sử thanh toán và gửi yêu cầu sửa chữa.

Xây dựng cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào, phân quyền và các ràng buộc nghiệp vụ liên quan đến trạng thái phòng, thời hạn hợp đồng, công nợ và kiểm soát hợp đồng đang hiệu lực của từng phòng.

Thực hiện kiểm thử song song với quá trình cài đặt; tiếp tục kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi quy và đánh giá theo các tiêu chí xác định; hoàn thiện mã nguồn, dữ liệu minh họa và tài liệu hướng dẫn.

4.3. Sản phẩm và nội dung dự kiến đạt được

Sản phẩm dự kiến gồm mã nguồn hệ thống web Java Spring Boot, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện cho Admin, Chủ trọ và Người thuê, dữ liệu minh họa, tài liệu khảo sát - phân tích - thiết kế, BFD, DFD, đặc tả chức năng, mô hình dữ liệu, bộ ca kiểm thử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng. Các công nghệ giao diện gồm Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap.

5. Phương pháp thực hiện

5.1. Khảo sát và thu thập yêu cầu

Hoạt động khảo sát dự kiến được thực hiện đối với ba nhóm tác nhân của hệ thống. Số lượng phiếu khảo sát dự kiến là 60 phiếu, trong đó 20 phiếu được thực hiện đối với Admin, 20 phiếu đối với Chủ trọ và 20 phiếu đối với Người thuê. Nội dung khảo sát tập trung vào quản lý tài khoản và phân quyền; quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, chỉ số điện - nước, hóa đơn, thanh toán, công nợ; tra cứu thông tin và xử lý yêu cầu sửa chữa. Phiếu khảo sát được xây dựng phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của từng tác nhân. Kết quả khảo sát được tổng hợp thành danh sách vấn đề, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ. Số lượng và đối tượng khảo sát thực tế được ghi nhận trong hồ sơ khảo sát của khóa luận.

5.2. Quy trình phát triển

Quy trình phát triển lặp - tăng trưởng (Iterative/Incremental) được áp dụng trong quá trình triển khai. Mỗi nhóm chức năng được thực hiện theo trình tự: xác nhận yêu cầu -> thiết kế dữ liệu và giao diện -> cài đặt -> kiểm thử đơn vị/tích hợp -> rà soát -> hiệu chỉnh. Hoạt động kiểm thử được thực hiện đồng thời với quá trình cài đặt và tiếp tục ở giai đoạn tích hợp hệ thống.

5.3. Quản lý mã nguồn và phối hợp nhóm

GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn. Mỗi chức năng được phát triển trên nhánh riêng và được rà soát thông qua Pull Request trước khi tích hợp vào nhánh chính. GitHub Issues/Projects được sử dụng để theo dõi công việc và lỗi; tài liệu dùng chung được lưu trữ trong thư mục nhóm. Hoạt động phối hợp được thực hiện thông qua họp định kỳ tối thiểu một lần mỗi tuần nhằm kiểm tra tiến độ, xử lý phụ thuộc giữa các mô-đun và thống nhất quy ước về mã nguồn, cơ sở dữ liệu và kiểm thử.

5.4. Phương pháp kỹ thuật

Phân tích chức năng sử dụng BFD, DFD và đặc tả chức năng; phân tích dữ liệu xác định thực thể, thuộc tính, quan hệ, bội số và ràng buộc toàn vẹn. Hệ thống được cài đặt bằng Java Spring Boot theo kiến trúc phân lớp; Spring Data JPA/Hibernate phục vụ truy cập dữ liệu, Spring Security phục vụ xác thực và phân quyền, Bean Validation phục vụ kiểm tra dữ liệu đầu vào và MySQL phục vụ lưu trữ dữ liệu quan hệ.

6. Phương pháp đánh giá

Đánh giá hệ thống được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu đã xác định và bảo đảm khả năng truy vết từ yêu cầu đến ca kiểm thử. Trong giai đoạn cài đặt, từng thành viên thực hiện kiểm thử đối với mô-đun phụ trách và kiểm thử chéo giữa các mô-đun. Sau khi tích hợp, hệ thống được kiểm thử về chức năng, phân quyền, tính đúng đắn dữ liệu, hồi quy và một số yêu cầu phi chức năng cơ bản.

| Nhóm đánh giá | Cách thực hiện | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| Chức năng nghiệp vụ | Xây dựng ca kiểm thử cho đăng nhập, tài khoản, phân quyền, phòng, người thuê, hợp đồng, dịch vụ, điện - nước, hóa đơn, thanh toán, sửa chữa và báo cáo. | 100% luồng nghiệp vụ trọng yếu đạt; tổng số ca kiểm thử chức năng đạt tối thiểu 95%. |
| Tính đúng đắn dữ liệu | Đối chiếu kết quả tính tiền bằng dữ liệu mẫu; kiểm tra trạng thái phòng, hợp đồng đang hiệu lực, công nợ và các ràng buộc khóa/quan hệ. | Không phát sinh dữ liệu mâu thuẫn trong các kịch bản kiểm thử; kết quả tính hóa đơn khớp dữ liệu đối chiếu. |
| Phân quyền và an toàn cơ bản | Kiểm thử truy cập và phân quyền giữa Admin, Chủ trọ và Người thuê; kiểm tra xác thực, quyền truy cập, dữ liệu đầu vào và mật khẩu được mã hóa. | Người dùng không truy cập được chức năng ngoài quyền; dữ liệu không hợp lệ bị từ chối; không còn lỗi mức nghiêm trọng trước khi nghiệm thu. |
| Hiệu năng cơ bản | Dùng dữ liệu minh họa và JMeter hoặc công cụ tương đương để đo một số thao tác thường dùng trong môi trường kiểm thử được ghi nhận. | Thời gian phản hồi trung bình của thao tác thông thường không vượt quá 3 giây trong kịch bản tải thử tối đa 20 người dùng đồng thời. |
| Khả năng sử dụng | Cho tối thiểu 03 người dùng đại diện thực hiện các thao tác chính và ghi nhận lỗi/khó khăn. | Các thao tác chính hoàn thành được không cần can thiệp kỹ thuật; lỗi giao diện ảnh hưởng luồng chính được khắc phục. |

7. Kế hoạch và phân công công việc

Kế hoạch thực hiện và phân công công việc được trình bày trong cùng một bảng nhằm xác định tiến độ, trách nhiệm và kết quả đầu ra của từng giai đoạn. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm đối với mô-đun được phân công từ cài đặt đến kiểm thử; các thành phần dùng chung được rà soát chéo nhằm bảo đảm cân đối khối lượng và giảm phụ thuộc giữa các thành viên.

| Thời gian | Công việc chính | Phụ trách chính | Kết quả/kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Xác định phạm vi, đối tượng sử dụng và mục tiêu; thiết lập kho mã nguồn GitHub, quy ước nhánh và danh sách công việc. | Toàn bộ thành viên; Hoàng Trọng Đức phụ trách tổng hợp. | Phạm vi, mục tiêu, kế hoạch, kho mã nguồn và danh sách công việc ban đầu. |
| Tuần 2 | Khảo sát, phỏng vấn nghiệp vụ; thu thập biểu mẫu và các vấn đề thực tế. | Hoàng Trọng Đức: khảo sát yêu cầu; Phạm Minh Đức: dữ liệu; Trần Minh Đức: giao diện và quy trình người dùng. | Biên bản khảo sát, danh sách vấn đề và dữ liệu đầu vào. |
| Tuần 3 | Xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tác nhân và quy tắc nghiệp vụ; xây dựng bản phác thảo giao diện. | Hoàng Trọng Đức: yêu cầu và BFD; Phạm Minh Đức: mô hình dữ liệu; Trần Minh Đức: bản phác thảo giao diện. | Danh sách yêu cầu có mã định danh, bản phác thảo giao diện và tiêu chí kiểm thử ban đầu. |
| Tuần 4 | Hoàn thiện BFD, DFD mức khung cảnh, DFD mức đỉnh và mô hình dữ liệu sơ bộ. | Hoàng Trọng Đức: BFD và DFD; Phạm Minh Đức: ERD và ràng buộc dữ liệu; Trần Minh Đức: rà soát luồng giao diện. | BFD, DFD và ERD được rà soát thống nhất. |
| Tuần 5 | Xây dựng DFD mức dưới đỉnh, đặc tả chức năng; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện. | Hoàng Trọng Đức: đặc tả chức năng; Phạm Minh Đức: kiến trúc và cơ sở dữ liệu; Trần Minh Đức: thiết kế giao diện. | Tài liệu thiết kế và bộ ca kiểm thử theo yêu cầu. |
| Tuần 6 | Khởi tạo dự án Spring Boot, cấu hình Security, JPA và MySQL; xây dựng khung giao diện và dữ liệu mẫu. | Phạm Minh Đức: cấu trúc dự án và cơ sở dữ liệu; Hoàng Trọng Đức: xác thực và tài khoản; Trần Minh Đức: bố cục giao diện. | Ứng dụng hoạt động ổn định; kiểm thử đơn vị và tích hợp đối với các thành phần nền tảng. |
| Tuần 7-8 | Cài đặt các mô-đun lõi theo phân công và thực hiện kiểm thử tương ứng. | Hoàng Trọng Đức: tài khoản, phân quyền, người thuê và yêu cầu sửa chữa. Phạm Minh Đức: phòng, hợp đồng và dịch vụ. Trần Minh Đức: chỉ số điện - nước, hóa đơn, thanh toán và giao diện. | Mỗi mô-đun hoàn thành chức năng, kiểm tra dữ liệu và ca kiểm thử tương ứng; mã nguồn được rà soát chéo trước khi tích hợp. |
| Tuần 9 | Hoàn thiện liên kết giữa hợp đồng, dịch vụ, chỉ số, hóa đơn và thanh toán; bổ sung lịch sử và báo cáo cơ bản. | Phạm Minh Đức: ràng buộc và tích hợp; Trần Minh Đức: hóa đơn, thanh toán và báo cáo; Hoàng Trọng Đức: khu vực người thuê và tra cứu. | Hoàn thành kiểm thử tích hợp đối với các luồng tính phí, thanh toán và tra cứu. |
| Tuần 10 | Tích hợp toàn hệ thống; hoàn thiện phân quyền, yêu cầu sửa chữa, báo cáo và giao diện; xử lý các lỗi phát hiện. | Toàn bộ thành viên theo mô-đun phụ trách; Hoàng Trọng Đức điều phối ca kiểm thử; Phạm Minh Đức phụ trách dữ liệu và xử lý phía máy chủ; Trần Minh Đức phụ trách giao diện và luồng sử dụng. | Kiểm thử hệ thống vòng 1; lập danh sách lỗi và kết quả khắc phục. |
| Tuần 11 | Thực hiện kiểm thử hồi quy, phân quyền, dữ liệu, hiệu năng cơ bản và khả năng sử dụng; xử lý các lỗi còn lại. | Toàn bộ thành viên; thực hiện kiểm thử chéo giữa các mô-đun. | Bộ kết quả kiểm thử đáp ứng tiêu chí tại mục 6; không còn lỗi nghiêm trọng. |
| Tuần 12-13 | Hoàn thiện mã nguồn, dữ liệu minh họa, tài liệu phân tích - thiết kế, hướng dẫn cài đặt và báo cáo khóa luận. | Hoàng Trọng Đức: tổng hợp báo cáo; Phạm Minh Đức: nội dung kỹ thuật và cơ sở dữ liệu; Trần Minh Đức: giao diện và dữ liệu minh họa; toàn bộ thành viên rà soát. | Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo khóa luận. |
| Tuần 14-15 | Rà soát lần cuối; chuẩn hóa hồ sơ, bài trình chiếu và phương án minh họa phục vụ bảo vệ. | Toàn bộ thành viên. | Hồ sơ bảo vệ, bài trình chiếu, dữ liệu minh họa và phương án trình bày. |

8. Tài liệu tham khảo

[1] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

[2] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.

[3] Spring, “Spring Boot Reference Documentation.” [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-boot/. Accessed: Sep. 21, 2026.

[4] Oracle, “Java Documentation.” [Online]. Available: https://docs.oracle.com/en/java/. Accessed: Sep. 21, 2026.

[5] Oracle, “MySQL 8.0 Reference Manual.” [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Accessed: Sep. 21, 2026.

[6] Spring, “Spring Security Reference.” [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-security/reference/. Accessed: Sep. 21, 2026.

[7] Rento, “Rento - Phần mềm quản lý nhà trọ thông minh.” [Online]. Available: https://rentoapp.vn/. Accessed: Sep. 25, 2026.

[8] EasyTro, “EasyTro - Phần mềm quản lý nhà trọ trên Web/Mobile.” [Online]. Available: https://easytro.vn/. Accessed: Sep. 25, 2026.

[9] KiotViet, “Phần mềm quản lý nhà trọ.” [Online]. Available: https://www.kiotviet.vn/quan-ly-nha-tro. Accessed: Sep. 25, 2026.

9. Chữ ký xác nhận

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

| Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Trọng Đức | Phạm Minh Đức | Trần Minh Đức |

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Giảng viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)